## Slide 1
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIGITAL
Aliado digital
GHT
Un equipo senior de especialistas para el MVP de El Tejido y los nuevos requerimientos de la red.
Junio de 2026
Información Confidencial

## Slide 2
POR QUÉ GLOBAL TECHNOLOGY ALLY
El valor de trabajar con
un Aliado
Equipo senior de especialistas
Profesionales senior con experiencia en integraciones, datos, IA generativa y Cloud.
Conocimiento del negocio
Entendemos la red GHT, .
Modelo claro y sin sorpresas
Todo se ejecuta por requerimientos aprobados: cada trabajo se estima, se aprueba y solo se factura lo entregado.
Velocidad con control
Sprints cortos, reporte permanente y trade-offs explícitos cuando cambian las prioridades.
Información Confidencial

## Slide 3
EL PROGRAMA EN UNA MIRADA
Dos componentes,
una sola inversión
COMPONENTE 1
MVP El Tejido
Sprint de 10 días con la primera versión del sistema de memoria institucional.
USD 9.500
COMPONENTE 2
Bolsa de requerimientos
≈86 horas del equipo para nuevos requerimientos digitales, facturadas por entrega.
USD 10.500
TOTAL
USD
20.000
No incluye impuestos.
Un solo programa: el MVP demuestra valor en 10 días y la bolsa da continuidad sin negociar cada vez desde cero.
Información Confidencial

## Slide 4
COMPONENTE 1 · USD 9.500
El Tejido —
MVP en 10 días
QUÉ ENTREGA
Flujo conversacional completo: pregunta, respuesta, evaluación con LLM, retroalimentación y cierre.
Evaluación con la rúbrica que GHT ya entregó; criterios y pesos sin tocar código.
Cada aporte compilado en Markdown con autoría y trazabilidad.
Consulta de respuestas, calificaciones y Markdown generado.
Página web simple garantizada; WhatsApp se activa al recibir la línea y la tarjeta en Meta (parametrización en 2 días hábiles, sin costo).
SPRINT
12 jun Kickoff.
17 jun Primera aproximación navegable.
22 jun Primera versión del MVP.
PAGOS
50 % al kickoff — USD 4.750
50 % a la entrega — USD 4.750
Precio cerrado para el alcance definido.
Información Confidencial

## Slide 5
COMPONENTE 2 · USD 10.500
Una bolsa para los
nuevos requerimientos
01
Identificación
GHT identifica el requerimiento y su prioridad.
02
Documento corto
GTA define objetivo, criterios de éxito y horas estimadas.
03
Aprobación
El encargado designado por GHT aprueba antes de iniciar.
04
Desarrollo y entrega
El equipo implementa y GHT valida el resultado.
05
Facturación
Se descuenta de la bolsa solo lo aprobado y entregado.
REGLAS DE LA BOLSA
≈86 horas del equipo a la tarifa de referencia (USD 19.500 / 160 h al mes) · Nada se factura sin aprobación previa · Vigencia: 31 de diciembre de 2026 · Si un requerimiento excede el saldo, se cotiza aparte antes de iniciar.
Información Confidencial

## Slide 6
CONDICIONES Y COMPROMISOS
Claridad desde
el primer día
CONDICIONES
Durante el MVP la solución opera en infraestructura de GTA; los consumos (Azure, WhatsApp API, LLM) se facturan a GHT con soportes, sin margen.
Para producción, la solución se despliega en infraestructura de GHT.
Cifras en USD; no incluyen impuestos aplicables.
APORTES DE GHT
✓ Rúbrica de evaluación — entregada
✓ Credenciales de la plataforma Meta — entregadas
Línea celular y tarjeta de crédito en la plataforma Meta.
Lista de ~5 usuarios de prueba.
Aprobación de prompts y validación oportuna.
Encargado designado para aprobar requerimientos de la bolsa.
Información Confidencial

## Slide 7
PRÓXIMOS PASOS
Para empezar
esta misma semana
01
HOY · 12 JUN
Aprobación del programa Aliado Digital GHT.
02
VIE 13 JUN
Pago del 50 % del MVP y kickoff del sprint.
03
17 Y 22 JUN
Primera aproximación navegable y primera versión del MVP.
04
SIGUIENTE
Priorización conjunta del primer requerimiento de la bolsa.
USD 20.000 que empiezan a producir resultados en 10 días: aprobar hoy permite cumplir el 22 de junio.
Información Confidencial

## Slide 8
Su aliado digital,
desde hoy
Gracias por su confianza.
GTA — Global Technology Ally / Aliado TI
jason.perez@aliadoti.com
Información Confidencial